|  | Till | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | Media | 2013-03-14 |
|  | Mottagare | Avsändare |
|  |  | Landskrona stad |
|  | Fax | Antal sidor |
|  |  | 1 av 1 |

Pressmeddelande

Ny brygga i Lill-Olas tar form

Arbetet med att anlägga en ny brygga fortskrider enligt planerna. Till sommaren ska en ny, längre och trevligare brygga står färdig att användas av badsugna besökare i Lill-Olas.

Under vintern har vi kunnat följa hur den nya bryggan i Lill-Olas vuxit fram, meter för meter. Vecka 10 slogs den sista av de 270 pålarna ned ute vid soldäcket som avslutar bryggan, cirka 210 meter från strandkanten.

- Även om det har varit en ovanligt bister vinter för att angöra en brygga, tycker arbetsstyrkan att vindarna har varit gynnsamma med längre perioder av lågt vattenstånd, vilket underlättat det dryga pålningsarbetet, säger Tom Sörensson verksamhetsutvecklare på fritids- och kulturförvaltningen.

Just nu pågår arbetet med att anlägga det 260 kvadratmeter stora soldäcket, och inom någon vecka påbörjas installation och montering av de 76 LED-armaturer som ska vägleda besökare och lysa upp bryggan framåt nästa höst och vinter. Därefter återstår badtrappor, montering av räcke samt detaljarbeten längs hela bryggan. Bryggan kommer vara öppen året runt och tillgänglig för rullstolsburna.

- Entreprenören har också aviserat att man följer tidplanen, som innebär att bryggan bör vara färdig före maj månads utgång, avslutar Tom Sörensson.

Vi vill också passa på att ge alla en försmak av sommaren och den nya bryggan i Lill-Olas, genom att visa skisser som tagits fram av Arkitektfirman Magasin A i Landskrona. Skisserna hittar ni under pressbilder på Landskrona stads hemsida http://www.landskrona.se/Media/Pressbilder/Aktuella-pressbilder.aspx

Vid frågor kontakta:

Tom Sörensson

Verksamhetsutvecklare

Fritids- och kulturförvaltningen

Landskrona stad

0418-47 04 73